Приложение №1

к муниципальной программе

«Чистая вода                                                      Красносельского муниципального района                                                          Костромской области

на 2021-2025 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Чистая вода Красносельского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы»

| Наименование объекта | Единица измерения | Всего 2021-2025 годы, | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель программы: улучшение обеспечения населения Красносельского муниципального района Костромской области чистой водой нормативного качества и в достаточном количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы: 1) обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения 2)рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения 3) внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения Прокладка водопроводных сетей | объект | 6 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| Рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения Капитальный ремонт водозаборных скважин, колодцев | объект | 53 | 1 | 19 |  | 19 | 9 | 5 |
| Внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям Выполнения мероприятия по строительству станций водоподготовки | объект | 5 |  |  |  |  | 4 | 1 |