Утверждена

постановлением

Администрации

Красносельского муниципального округа

Костромской области

от « 24 »__03 __ 2026 года № 136

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Комитет строительства, ЖКХ администрации Красносельского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнители Муниципальной программы | Комитет строительства, ЖКХ администрации Красносельского муниципального округа Комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Красносельского муниципального округа |
| Соисполнители Муниципальной программы | - Комитет экономики и предпринимательской деятельности администрации Красносельского муниципального района - Финансовое управление администрации Красносельского муниципального округа |
| Участники Муниципальной программы | 1)участники специальной военной операции и члены их семей; 2) семьи, имеющие трех и более детей; 3)молодые семьи |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Цель Муниципальной программы | Улучшение жилищных условий участников специальной военной операции и членов их семей, семей, имеющих 3-х и более детей, молодых семей. |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Предоставление земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры участникам специальной военной операции и членам их семей, семьям, имеющих 3-х и более детей, молодым семьям. 2. Определение источников финансирования для создания объектов инфраструктуры; 3. Выработка механизма обеспечения земельных участков объектами необходимой инфраструктуры. |
| Целевые показатели Муниципальной программы | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (единиц). 2. Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, для жилищного строительства (единиц и кв. метров); 3. Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, предоставленных различным категориям граждан для жилищного строительства(единиц и кв. метров); 4. Количество и площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, для различных категорий граждан, (единиц и кв. метров). |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 214824,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - _0_______________ тыс. руб. областной бюджет –198882 тыс. руб. местный бюджет -15942,9тыс. руб. внебюджетные источники - ______0_______ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия - 438 единиц; 2. Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, для жилищного строительства - _514__единиц, 498 137 кв. метров; 3. Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, предоставленных различным категориям граждан для жилищного строительства —514 единиц, 498 137 кв. метров; 4. Количество и площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, для различных категорий граждан — 514 единиц, 51713 кв. метров. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Развитие жилищного строительства и, прежде всего, улучшение жилищных условий граждан Красносельского муниципального округа Костромской области является главным фактором, обеспечивающим благосостояние его жителей.

Основной задачей становится определение и предоставление земельных участков для жилищного строительства, которые обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

2.2. С сентября 2024 года по сентябрь 2025 года  администрацией Красносельского муниципального района Костромской области проведено 16 аукционов на право заключения договоров аренды  (с размером годовой арендной платы 1 444 035,5  рублей). Кроме того,  за этот период проведено 16 аукционов на право заключения договора купли-продажи на земельный участок. По итогам заключено  4 договора купли-продажи (на сумму 1 455 610,00 рублей).

Строительство, ремонт (содержание) автомобильных дорог Красносельского муниципального района осуществляется в рамках федерального финансирования (национальный проект «Безопасные качественные дороги», программа жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье»), а также за счет средств Дорожного фонда Костромской области и администрации Красносельского муниципального округа.

2.3. В рамках проведенного анализа эффективности использования земельных участков, определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства, муниципальным образованием сформирован перечень наиболее перспективных земельных участков, возможных к предоставлению различным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции и их членам их семей.

В Красносельском  муниципальном округе Костромской области определены 355 территорий (земельных участков), один из которых включает в себя 160 земельных участков (п. Красное-на-Волге), в итоге -514 , общая площадь которых составляет 498 137 кв. метров. Градостроительный потенциал освоения этих территорий составит 51713 кв. метров жилья.

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий различных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей

3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

3.2.1. предоставление земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры, различным категориям граждан;

3.2.2. определение источников финансирования для создания объектов инфраструктуры;

3.2.3. выработка механизма обеспечения земельных участков объектами необходимой инфраструктуры.

3.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

3.3.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия - 514 единиц;

3.3.2. Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, для жилищного строительства — 514 единиц, 498 137 кв. метров;

3.3.3 Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, предоставленных различным категориям граждан для жилищного строительства -  514 единиц, 498 137  кв. метров;

3.3.4. Количество и площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, для различных категорий граждан — 514 единиц, 51 713 кв. метров.

Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется исполнителями в пределах их полномочий .

Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области, департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области при взаимодействии с исполнителями Муниципальной программы осуществляется координация мероприятий программы.

4.2. Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляет Комитет строительства, ЖКХ  администрации муниципального округа в срок до 1 апреля и до 25 декабря текущего года на основании предложений исполнителей и соисполнителей Муниципальной программы.

4.3. Мероприятия Муниципальной программы:

4.3.1. Определение комитетом архитектуры, имущественных и земельных отношений территорий и/или земельных участков, возможных к предоставлению различным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, для целей жилищного строительства, с указанием характеристик участков и учетом затратности по обеспечению этих участков объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами.

  - В рамках проведенного анализа эффективности использования земельных участков, определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства, муниципальным образованием сформирован перечень наиболее перспективных земельных участков, возможных к предоставлению участникам специальной военной операции и членам их семей, а также семьям имеющим трех и более детей, молодым семьям.

- Комитетом архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации  Красносельского муниципального района сформировано 514 территорий земельных участков, общая площадь которых составляет  498 137 кв. метров.

- В соответствии с Законом Костромской области от 21.12.2022 № 298-7-ЗКО «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции» сформировано 499 земельных участков для участников специальной военной операции и членов их семей, в том числе:

- - Городское поселение поселок Красное-на-Волге- 163 земельных участка.

- - д. Исаковское — 34 земельных участка; д. Зайцево — 37; д. Косевское- 97, д. Сопырево- 24; Ворсино-30; Новосельское-30.д. Халипино- 25; д. Боровиково- 5; д. Ивановское-54.

- В соответствии с Законом Костромской области от 22.04.2015 № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» сформирован перечень земельных участков для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан. В данный перечень включено 15 земельных участков:

- - Городское поселение поселок Красное-на-Волге — 1 земельный участок;

- - д. Синцово- 9 земельных участков, д. Гущино-1; д. Ченцы-1; д.Прискоково-1;

- - 2 земельных участка в д. Сопырево.

- Градостроительный потенциал освоения вышеперечисленных земельных участков составит около 51713 кв. метров жилья.

- Перечень территорий (земельных участков) с подробным описанием представлен в Приложении № 1.

Схемы расположения земельных участков представлены в Приложении №2

4.3.2. Определение комитетом строительства, ЖКХ администрации муниципального округа необходимого уровня инфраструктурных подключений с учетом уровня благоустройства муниципального образования Костромской области.

Расчет необходимого уровня инфраструктурных подключений представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

По необходимости провести синхронизацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение с программами и планами по строительству жилья (с документами территориального планирования и градостроительного зонирования) с целью заблаговременного доведения до ресурсоснабжающих организаций информации о строительстве жилья для своевременного планирования мероприятий по подключению объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

    - Определение объемов и источников финансирования по каждому объекту инфраструктуры.

Сведения по необходимому обеспечению земельных участков под жилищное строительство объектами инфраструктуры и необходимого количества финансирования представлены в Приложении № 3 .

    - Реализация мероприятий по обеспечению территорий (земельных участков) объектами инфраструктуры с учетом выбранного механизма и указанием источников финансирования:

1) средства регионального бюджета;

2) средства предприятий за счет инвестиционных и производственных программ;

3) средства собственников (плата за подключения, местные инициативы);

Раздел V. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование программы, /Источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | 2024 год, тыс. руб. | 2025 год, тыс. руб. | 2026 год, тыс. руб. | 2027 год, тыс. руб. | 2028 год, тыс. руб. | За весь период реализации Муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа по обеспечению инфраструктурой земельных участков для осуществления жилищного строительства на территории Красносельского муниципального округа Костромской области | комитет строительства, ЖКХ, комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации муниципального округа _________ | 5262 | 15942,9 | 0 | 141495 | 52125 | 214824,9 |
|  | - бюджет мо |  | - | 15942,9 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 5262 | - | 0 | 141495 | 52125 | 198882 |
|  | - федеральный бюджет |  | - |  |  |  | - | - |
|  | - внебюджетные источники |  | - |  |  |  | - | - |

Раздел VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственным исполнителем реализации Муниципальной программы является комитет строительства, ЖКХ  администрации муниципального округа.

6.2. Исполнителями программных мероприятий являются комитет строительства, ЖКХ  администрации муниципального округа  и  комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации муниципального округа.

6.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

6.3.1. координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

6.3.2. выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

6.3.3. предоставляет по запросу комитета экономики и предпринимательской деятельности сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации Муниципальной программы;

6.3.4. запрашивает у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы;

6.3.5. осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

6.3.6. готовит в срок до 1 марта следующего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.4. Исполнители Муниципальной программы:

6.4.1. осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

6.4.2. разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу;

6.4.3. формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

6.4.4. представляют в срок до 15 февраля ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы.

6.5. При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

6.5.1. риски, связанные с изменением законодательства;

6.5.2. финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета различного уровня;

В рамках муниципальной программы для предотвращения экономических и финансовых рисков необходимо проведение оперативного учета хода ее реализации.

В случае возникновения рисков программа подлежит корректировке - изменению состава и сроков исполнения программных мероприятий.

6.6. Контроль за ходом реализации программы осуществляется посредством координации деятельности исполнителя по целевому и эффективному использованию финансовых средств, ведением и предоставлением отчетности путем ежегодного уточнения целевых показателей, а также затрат по мероприятиям и механизма реализации.