Приложение

Утверждено

постановлением администрации

муниципального округа

от  03.06  2026 г.  №248

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Оптимизация  теплоснабжения»   Красносельского муниципального округа   на 2024-2030 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет строительства, ЖКХ администрации муниципального округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью программы является стабильное и качественное обеспечение централизованным теплоснабжением населения Красносельского муниципального округа, модернизация котельных, закрытие убыточных котельных. Основными задачами программы являются: Обеспечение населения услугами централизованного теплоснабжения; Приведение систем теплоснабжения и отопительных котельных в нормативное состояние; Внедрение новых технологий; Закрытие убыточных котельных. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБОУ «Гридинская ОШ», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, ул. Юбилейная, д 7 2. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ «Гравкарьерский детский сад «Березка», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район,п. Гравийный Карьер, ул.Волжская, д.16-а 3. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости «Гравкарьерский сельский клуб», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район,п. Гравийный Карьер, ул. Новая, д.56 4. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ «Боровиковский детский сад», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район,д.Боровиково 5. Проектирование и установка модульной котельной для отопления объектов недвижимости МБДОУ « Детский сад №1 «Солнышко», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, д.24-а, МБОУ «Красносельская ОШ (начальная школа)», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская , д.8, МБОУДО «Красносельская детская художественная школа», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.44 6. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ «Детский сад «Рассвет», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Песочная, д.20 7 Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости «Гридинский СДК», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, д.Гридино, ул. Центральная , д.9а 8. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ «Детский сад №2 п. Красное-на-Волге», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Заводская, д.5 9. Ремонт газовой котельной п. Красное-на-Волге, мкр. Восточный, д.2а, необходимой для отопления объекта недвижимости МБОУ «Красносельская ОШ», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул.Ленина 44а и др. 10. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости, расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Фрунзе, 20 11. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости, расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул.Ленина ,41 12. Подключение ( техническое присоединение) Светочегорского сельского дома культуры к сети газораспределения 13.Замена и ремонт систем отопления в МБДОУ « Детский сад №1 «Солнышко» 14. Замена тепловых сетей до ул. Заводская п. Красное-на-Волге 500 м 15. Подключение ( технологическое присоединение) Гравкарьерского клуба к сети газораспределения 16. Подключение ( технологическое присоединение) Гридинского дома культуры к сети газораспределения 17.Подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств газовой котельной по адресу: Костромская область, Красносельский район, с. Сидоровское, ул. Советская, д. 11. 18. Замена и ремонт систем отопления в МБДОУ « Детский сад «Рассвет» 19.Замена и ремонт систем отопления в МБДОУ « Детский сад №2 п. Красное-на-Волге» 20. Подключение (технологическое присоединение) «Густомесовский ДК» к сети газораспределения 21.Замена и ремонт систем отопления в МБОУ «Подольская основная школа» 22.Подключение (технологическое присоединение) МБДОУ «Боровиковский детский сад» к сети газораспределения 23. Подключение (технологическое присоединение) МБДОУ «Детский сад « Рассвет» к сети газораспределения 24. Газификация нежилого здания по адресу : Костромская область область, Красносельский район, с. Подольское, ул. Центральная, д.3Б( Подольский СДК) 25.Подключение (технологическое присоединение) Подольский СДК к сети газораспределения 26. Прокладка наружного газопровода в границах земельного участка по адресу: п. Красное-на-Волге, ул. Песочная, 20 (МБДОУ « Детский сад «Рассвет») 27. Установка теплообменников в 5 МКД по ул. Советская п. Красное-на-Волге 28. Выполнение мероприятий по замене тепловых сетей ул. Советская 500 м. 29. Реконструкция индивидуального теплового пункта Красносельской средней школы по адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина 44 а, с разработкой ПСД |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | подпрограммы отсутствуют |
| Объемы финансирования муниципальной программы, млн. рублей | ВСЕГО: 134726,452 тыс. рублей, в том числе: муниципальный бюджет – 132826,452 тыс. рублей Разбивка по годам реализации - в приложении №2 |

Характеристика и анализ текущего состояния

в сфере реализации Программы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к оптимизации затрат на теплоснабжение.

Численность постоянно проживающего населения округа – 15,747 тыс. чел.

Отопление  жилищного  фонда  и  объектов  социальной  сферы  муниципального  округа  осуществляют  6 котельных,  в  том  числе  на  газовом  топливе – 4,  на  электроэнергии – 1,  на  угле – 1,   протяженность  тепловых  сетей  составляет   10,5 км.  Большая  часть  котельных  и  инженерных  коммуникаций  к  ним  построены  в  70-ые  годы  20 века. Основными  поставщиками  услуг  теплоснабжения   является  МУП «Газовые  котельные»  и АО «Инвест Алмаз-Холдинг».

Действующие  системы  централизованного  теплоснабжения  в   населенных  пунктах  Красносельского  муниципального  района  требуют  капитального  ремонта,  часть  котельных  нуждается  в  капитальном  ремонте  или  техническом  перевооружении.  Необходимо  повсеместное  повышение  уровня  их  надежности,  внедрение  новых  технических  решений .

Решение  проблемы  улучшения  теплоснабжения    необходимо  решать  в  рамках  муниципальной   программы,  которая  будет  предусматривать    комплекс  взаимоувязанных  по  ресурсам,  исполнителям  и  срокам  осуществления  мероприятий.

Цели,  задачи  и  целевые  индикаторы

1. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБОУ  «Гридинская ОШ», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, ул. Юбилейная, д 7

2. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ  «Гравкарьерский детский сад  «Березка», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район,п. Гравийный Карьер, ул.Волжская, д.16-а

3.  Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости  «Гравкарьерский сельский клуб», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район,п. Гравийный Карьер, ул. Новая, д.56

4.  Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ   «Боровиковский детский сад», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, д.Боровиково

5.   Проектирование и установка модульной котельной для отопления объектов недвижимости МБДОУ « Детский сад №1  «Солнышко»,  расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, д.24-а, МБОУ  «Красносельская ОШ (начальная школа)», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская , д.8, МБОУДО  «Красносельская детская художественная школа», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.44

6. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ  «Детский сад «Рассвет»,  расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Песочная, д.20

7. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости «Гридинский СДК»,  расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, д.Гридино, ул. Центральная, д.9а

8. Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБДОУ   «Детский сад№2 п. Красное-на-Волге», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Заводская, д.5

9. Ремонт газовой котельной п. Красное-на-Волге, мкр. Восточный, д.2а, необходимой  для отопления объекта недвижимости МБОУ  «Красносельская ОШ», расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул.Ленина  44а и др.

10.  Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости, расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Фрунзе, 20

11.  Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости, расположенного по адресу:Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул.Ленина ,41

12. Подключение ( техническое присоединение) Светочегорского сельского дома культуры к сети газораспределения

13. Замена и  ремонт систем отопления в МБДОУ « Детский сад №1  «Солнышко»

14. Замена тепловых сетей до ул. Заводская п. Красное-на-Волге 500 м

15. Подключение ( технологическое присоединение) Гравкарьерского клуба к сети газораспределения

16. Подключение ( технологическое присоединение) Гридинского дома культуры к сети газораспределения

17.Подключение ( технологическое присоединение) энергопринимающих устройств газовой  котельной по адресу: Костромская область, Красносельский район, с. Сидоровское, ул. Советская, д. 11.

18. Замена и  ремонт систем отопления в МБДОУ « Детский сад   «Рассвет»

19.Замена и  ремонт систем отопления в МБДОУ « Детский сад №2 п. Красное-на-Волге»

20. Подключение ( технологическое присоединение)   «Густомесовский ДК» к сети газораспределения

21.Замена и  ремонт систем отопления в МБОУ «Подольская основная школа»

22.Подключение ( технологическое присоединение) МБДОУ   «Боровиковский детский сад» к сети газораспределения

23. Подключение ( технологическое присоединение)  МБДОУ  «Детский сад « Рассвет» к сети газораспределения

24. Газификация  нежилого здания по адресу : Костромская область область, Красносельский район, с. Подольское, ул. Центральная, д.3Б( Подольский СДК)

25.Подключение (технологическое присоединение)  Подольский СДК к сети газораспределения

26. Прокладка наружного газопровода в границах земельного участка по адресу: п. Красное-на-Волге, ул. Песочная, 20 (МБДОУ « Детский сад   «Рассвет»)

27. Установка теплообменников в 5 МКД по ул. Советская п. Красное-на-Волге

28. Выполнение мероприятий по замене тепловых сетей  ул. Советская 500 м.

29. Реконструкция индивидуального теплового пункта Красносельской средней школы по адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина 44 а, с разработкой ПСД.

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии  с  необходимостью  организации  стабильного централизованного  теплоснабжения  в  населенных  пунктах  муниципального  района  и приведения  объектов  теплоснабжения  в  нормативное  состояние.

Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет строительства, ЖКХ и ООС администрации муниципального района.

Ответственный исполнитель программы в пределах своих полномочий:

1) обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, а также при необходимости внесение в нее изменений;

2)  осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4)  осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы согласно постановлению администрации муниципального района от 7 февраля 2014 года №10 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Красносельского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»;

6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет оценку эффективности реализации программы согласно постановлению администрации муниципального района от 7 февраля 2014 года №10 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Красносельского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».