Ответы на самые актуальные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан в 2022 году
	№ п/п
	Наиболее актуальные вопросы в обращениях граждан
	Ответы на вопросы в обращениях граждан

	1
	Ремонт автодороги Ченцы-Подсосенье
	Ремонт автодороги Ченцы-Подсосенье произведен.

	2
	Утверждение генерального плана Боровиковского сельского поселения Красносельского района
	Решением Собрания депутатов Красносельского муниципального района Костромской области проект внесения изменений в генеральный план Боровиковского сельского поселения от 29.09.2022 г. №842 отклонен. Заключено соглашение №93/22-5 от 30.09.2022 г. с Боровиковским сельским поселением Красносельского муниципального района о передаче части полномочий в области архитектуры и градостроительства в части описаия границ населенных пунктов. В соответствии с соглашением описание границ проводится Боровиковским сельским поселением. 

Проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта по изготовлению проекта внесения изменений в генеральный план:

- готовится техническое задание;

- собираются котировки (предварительная цена контракта)

После проведения вышеуказанных мероприятий будет подготовлен проект внесения изменений в генеральный план в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

	3
	Водоснабжение пос. Молодежный Красносельского муниципального района
	В июле 2022 года скважина в пос. Молодежный была выкуплена администрацией Красносельского муниципального района у МУП «Теплогазсервис». На скважине был произведен ремонт. В настоящее время готовятся документы на проведение конкурса на поиск подрядчика на установку станции водоочистки. 

	4
	Ремонт моста через р. Сендега к д. Елкотово
	Ремонт моста через р. Сендега произведен.

	5
	Ремонт дороги Сидоровское-Светочева Гора
	В департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области подана заявка на выделение средств и включение в программу ремонта муниципальных дорог Красносельского муниципального района на 2023 год текущего ремонта дороги Красное-Светочева Гора-Высоково (участок Сидоровское—Светочева Гора).

	6
	Ремонт моста через р. Куромза Чапаевского сельского поселения
	Ремонт через р. Куромза произведен.

	7
	Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домой микрорайона Юбилейный д. Гридино Красносельского района
	По информации поступившей из  АО «Газпром газораспределение Кострома» проектно- изыскательские работы по реконструкции  сетей газопровода  от МКД№1 до МКД№6 мкр. Юбилейный д. Гридино Красносельского муниципального района Костромской области будут включены в проект программы газификации Костромской области за счет средств  от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2023 год.

     В связи с этим, администрацией Красносельского муниципального района Костромской области направлено обращение в департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области о включении реконструкции сетей газораспределения от МКД №1 до МКД №6 в     д. Гридино Красносельского муниципального района в программу развития газоснабжения и газификации Костромской области на 2023 год за счет применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям.


